数镜 (DataMirror)

对话式数据探索平台 · 技术架构规划

版本：v1.0
日期：2026-06-03
环境：Windows 11 · Python 3.14 · Streamlit · Claude API

# Context（项目背景）

用户（量子计算研究员）希望构建一个多用户平台，让他人通过与 AI 对话来自主探索数据、创建个性化数据视图，而非被动接受数据拥有者预设的界面。

核心理念：数据与界面彻底解耦——数据提供方不再设计界面，只负责数据质量和可访问性；每个用户带着自己的好奇心，通过 AI 智能体去"拷问"数据，得到属于自己的洞察。

当前环境：Windows 11, Python 3.14 + Streamlit 已安装, Node.js 可用, 已有 SQLite 数据库（量科历史/日库、会议库等）。

## 项目命名建议

| 名称 | 英文 | 含义 | 特点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数镜 ⭐ | DataMirror | 数据如镜，每人照见自己 | 诗意，精准捕捉"同一数据、不同视角" |
| 数言 | DataSpeak | 数据通过对话"说话" | 强调对话交互 |
| 问数 | AskData | 向数据发问 | 简洁直白，偏工具感 |

★ 推荐：数镜 (DataMirror) — "镜"字隐喻每个用户从同一面镜子中看到不同的倒影，正是"数据相同、视角各异"的完美表达。

# 一、系统架构总览

## 1.1 整体架构

浏览器 (用户) ──HTTP──▶ Streamlit :8501 (前端)

│

HTTP/SSE ──▶ FastAPI :8765 (AI 智能体后端)

│

┌───────────────┼───────────────┐

▼               ▼               ▼

Claude API     数据源桥接层      元数据库

(工具调用)    (SQLite/MySQL)    (SQLite)

│

┌─────────┼─────────┐

▼         ▼         ▼

量科历史库  会议库    文献库 ...

核心数据流：用户输入 → Claude 理解意图 → 生成工具调用（查询数据/生成图表）→ 后端校验 RBAC → 执行 → 结果返回 Claude → 生成最终回复 → SSE 流式渲染到前端。

## 1.2 进程架构（Windows 单机）

进程1：Streamlit (端口 8501) — 前端 UI 渲染

进程2：FastAPI (端口 8765) — AI 智能体编排 + 权限校验 + 数据操作

MVP 阶段可合并为单个 Streamlit 进程，Phase 2 拆分。

# 二、技术栈

| 层级 | 技术选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 前端 UI | Streamlit (已有 v1.57) | Python 原生，st.chat_message/chat_input 支持聊天 UI，Altair 渲染图表 |
| AI 后端 | FastAPI + uvicorn | 异步原生、SSE 流式、与 Claude API 完美配合 |
| AI 模型 | Claude API (Anthropic SDK) | 原生 tools 参数映射操作需求，不引入 LangChain 等额外抽象 |
| ORM | SQLAlchemy 2.0 (已有) | 管理平台元数据 + 桥接到现有数据源 |
| 图表 | Altair (已有) + Plotly (已有) | Vega-Lite 声明式语法，AI 易于生成图表规格 |
| 向量检索 | FAISS (已有) | 模板市场语义搜索 |
| 平台数据库 | SQLite | 零配置、单文件、Windows 友好 |
| 数据源 | 现有 SQLite/MySQL（只读桥接） | 不改动现有数据库结构 |

# 三、核心模块设计

## 3.1 AI 智能体编排循环（最关键模块）

这是整个系统的心脏——每次用户发送消息，后端执行以下循环：

用户消息

→ 构建系统提示词（注入数据源 schema + RBAC 范围 + 可用工具）

→ 调用 Claude API（带 tools 参数）

→ Claude 返回 text 或 tool_use

→ 如果是 tool_use：RBAC 校验 → 执行 → 结果送回 Claude → 继续循环

→ 如果是 text：SSE 流式推送前端

→ 最多 10 轮工具调用 / 条消息（防止死循环）

## 3.2 工具列表（AI 可调用的操作）

| 工具名称 | 功能 | RBAC 限制 |
| --- | --- | --- |
| query_database | 执行 SELECT 查询 | 数据源+表+列白名单，仅允许 SELECT |
| get_database_schema | 获取数据库表结构 | 仅展示用户有权访问的表 |
| generate_chart | 生成 Altair/Plotly 图表 | 无限制（纯前端渲染） |
| compose_dashboard | 组合多图表为仪表盘 | 需登录 |
| list_dashboards | 列出已保存的仪表盘 | 仅看到自己的 |
| publish_dashboard | 发布仪表盘为公共模板 | power_user 及以上 |
| search_templates | 搜索公开模板 | 所有人 |
| fork_template | 复刻他人模板 | 需登录 |

## 3.3 安全模型

安全是平台的生命线。每次 AI 生成的操作都必须经过多层校验才能执行：

用户请求

→ JWT 令牌验证（提取 user_id + role）

→ 系统提示词仅注入用户有权访问的数据源 schema

→ Claude 提议工具调用

→ 工具执行器校验：

├─ SQL 解析（sqlparse AST）：拒绝 DROP/INSERT/UPDATE/DELETE

├─ 表白名单检查

├─ 列白名单检查（power_user 可能有列级限制）

├─ 查询超时 30s

└─ 结果行数上限（user:200, power_user:500, admin:1000）

→ 所有操作记录审计日志

### 四角色权限矩阵

| 能力 | Visitor | User | Power User | Admin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浏览模板市场 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI 对话 & 数据查询 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 创建/保存仪表盘 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 发布模板 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 管理数据源 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 管理用户 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |

# 四、关键数据模型

## 4.1 实体关系

User ──< Conversation ──< Message ──< ToolResult

│

├──< Dashboard ──< PublishedTemplate

│       │

│       └── fork_of → Dashboard (自引用)

│

└──< AuditLog

DataSource ──< DataSourceRoles ──> Role

DataSource ──< DataSourceSchema (缓存)

## 4.2 核心数据库表

平台元数据库 (datamirror.db, SQLite) 包含以下核心表：

| 表名 | 用途 |
| --- | --- |
| users | 用户账户、密码哈希、角色、最后登录时间 |
| user_sessions | JWT 会话令牌、过期时间、IP 地址 |
| conversations | AI 对话记录、系统提示词快照（可复现） |
| messages | 每条消息：角色、内容、工具调用信息、图表规格、token 数 |
| tool_results | 工具执行记录：输入参数、输出结果、耗时、RBAC 校验记录 |
| dashboards | 仪表盘配置（JSON 布局+图表）、缩略图路径、fork 链 |
| published_templates | 已发布模板：描述、标签、FAISS 向量 ID、下载/评分 |
| data_sources | 注册的数据源：类型、连接信息、是否激活 |
| data_source_roles | 数据源的角色访问控制 + 列级限制 |
| data_source_schemas | 缓存的表结构，定期刷新 |
| audit_log | 审计日志：用户、操作、目标、详情、IP |

# 五、实施分阶段计划

## Phase 1: MVP — 核心对话 + 单用户 + 一个数据源（1~2 周）

目标：在 Streamlit 中跑通"对话→查数据→生成图表"的闭环。

单文件 Streamlit 应用（不分 FastAPI）

Claude API 工具调用：query_database + get_database_schema + generate_chart

数据源：量科历史库 (SQLite)

聊天历史持久化到 SQLite

无多用户、无仪表盘保存、无流式（阻塞调用 + st.spinner）

交付物：打开浏览器 → 和 AI 对话 → AI 能查数据库 + 画图

## Phase 2: 多用户 + 仪表盘持久化（2~3 周）

用户注册/登录 + JWT 认证

拆分为 Streamlit 前端 + FastAPI 后端

SSE 流式聊天

仪表盘 CRUD + "我的仪表盘"页面

RBAC 权限模型

接入更多数据源 + 审计日志

## Phase 3: 模板市场 + 语义搜索（2~3 周）

发布/复刻模板、模板浏览 + 搜索 + 标签

FAISS 语义搜索、访客角色、管理面板

## Phase 4: 高级特性（可选，3~4 周）

仪表盘导出 (PDF/PNG)、定时刷新

版本历史、拖拽布局设计器、实时协作

# 六、项目目录结构

datamirror/

├── app.py                    # Streamlit 入口

├── agent_backend.py          # FastAPI 入口 (Phase 2+)

├── requirements.txt

├── launch.bat                # Windows 启动脚本

├── .env                      # 环境变量 (API Key, JWT Secret)

│

├── datamirror/               # 主包

│   ├── db/models.py          # SQLAlchemy ORM 模型

│   ├── auth/                 # JWT + 密码哈希

│   ├── agent/                # AI 编排核心 ⭐

│   │   ├── orchestrator.py   # 主循环：消息→Claude→工具→Claude

│   │   ├── system_prompt.py  # 动态系统提示词构建

│   │   └── tools/            # 工具定义 + 执行器

│   ├── security/             # RBAC + SQL 安全校验

│   ├── datasources/          # 数据源桥接层

│   ├── dashboards/           # 仪表盘逻辑

│   ├── marketplace/          # 模板市场 + FAISS 搜索

│   └── streamlit_app/        # Streamlit 各页面

├── api/                      # FastAPI 路由

├── data/                     # 运行时数据 (datamirror.db, faiss_index)

├── tests/                    # 测试

└── docs/                     # 文档

# 七、关键技术决策

1. Monolith First（先单体再拆分）：Phase 1 使用单个 Streamlit 文件快速验证核心闭环，几天内可跑通；Phase 2 再拆分为 Streamlit + FastAPI 双进程架构。

2. Claude 原生工具调用（不引入 LangChain）：Claude API 的 tools 参数原生支持函数调用模式，系统提示词透明可控，调试直接。避免 LangChain 的额外抽象层和版本兼容问题。

3. SQLite 平台库 + 桥接模式访问数据源：平台元数据（用户、会话、仪表盘配置）存储在独立的 SQLite 文件中，通过桥接层以只读方式访问现有的量科数据库，完全解耦。

4. FAISS 语义搜索（而非全文搜索）：用户搜索"融资趋势看板"时，语义搜索比关键词匹配更准确，可以找到"风投赛道分析"这类语义相近的模板。

5. SSE 流式推送（而非 WebSocket）：聊天场景是单向流（服务端→客户端），SSE 更简单，Streamlit 的 st.write_stream 原生支持。Phase 4 有协作需求时再加 WebSocket。

6. SQL 安全多层防御：不能只依赖 AI 不生成恶意 SQL，必须服务端强制校验：sqlparse 解析 AST → SELECT-only → 表/列白名单 → 只读连接 → 查询超时 → 行数上限。

# 八、验证方式

## Phase 1 MVP 验证步骤

1. 启动 Streamlit 应用

2. 在对话窗输入："帮我看看最近量子计算融资的新闻趋势"

3. AI 调用 get_database_schema 了解表结构 → 调用 query_database 查询数据 → 调用 generate_chart 生成图表

4. 图表正确渲染在聊天界面中

5. 刷新页面后聊天历史仍然存在

## 后续阶段验证

多用户注册/登录 → 各自独立对话

创建仪表盘 → 保存 → 在"我的仪表盘"查看

发布模板 → 其他用户可浏览并复刻

RBAC 测试：user 角色尝试访问未授权数据源应被拒绝

SQL 注入测试：Claude 生成的恶意 SQL 应被 sql_validator 拦截

— 文档结束 —